#### ПРОЕКТ

#### ДУМА

#### БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

СОРОК СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

 №

**Об информации о реализации**

**муниципальной программы «Развитие**

**инфраструктуры на 2021-2023 годы»**

Заслушав информацию заместителя главы администрации Бардымского муниципального округа по экономическому развитию Акчардаковой Г.И., Дума Бардымского муниципального округа

1. Информацию о реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на 2021-2023 годы» ринять к сведению.

2. Рекомендовать администрации Бардымского муниципального округа учесть все замечания и предложения.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по экономической политике Урстемирова И.Ш. и председателя постоянной комиссии по бюджету, налоговой политике и финансам Мукаева Р.Р.

Председатель Думы

Бардымского муниципального округа И.Р.Вахитов

Глава муниципального округа –

глава администрации Бардымского

муниципального округа Х.Г. Алапанов

**Информация о реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на 2023 год**

В рамках постановления Правительства Пермского края 764-п, 10-п, проведены работы по ремонту дорог на территории округа, на общую сумму 205 347,1 тыс.руб., общей протяженностью 20,83 км с асфальтобетонным покрытием.

Ведется контроль по содержанию дорог местного значения общего пользования, протяженностью 606 км. Муниципальные контракты заключены на 2023-2024 г.

В рамках региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Пермского края, выполнен капитальный ремонт сетей водоснабжения микрорайона «Юбилейный-1», «Западный-2» в с. Барда и капитальный ремонт тепловых сетей в с. Барда на сумму 132 797,01 тыс.руб.

По региональной программе Пермского края «Модернизация первичного звена здравоохранения Пермского края» проведено благоустройство территории модульных фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах Аклуши и Тюндюк на сумму 2000,0 т.р.

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и в целях реализации государственной программы Пермского края «Образование и молодёжная политика» завершено строительство школы на 60 мест с.Брюзли на сумму 185 723,4 тыс.руб. продолжается строительство школы на 220 мест в с. Тюндюк.

Введен в эксплуатацию многоквартирный четырехэтажный дом в с.Барда, ул.Куйбышева, 13 по программе «Переселение из аварийного жилья» общей площадью 1071 кв.м. на сумму 48 599,810 тыс.руб.

Выполнен комплексный ремонт 13 многоквартирных жилых домов на сумму 61540,6 тыс.руб..

Благодаря новой краевой программе «Комфортный край» приоритетного проекта «Школьный двор» в этом году благоустроена территория Бардымской средней школы № 2, приоритетного проекта «Культурная реновация» отремонтирован Ишимовский сельский клуб МБУ «Березниковский КДК», приоритетного проекта «Новый клуб» в этом году началось проектирование и строительство Дома культуры на 100 мест в с.Сараши, приоритетного проекта «Наша улица» ремонт тротуара и сетей уличного освещения по ул.Лесная, ул.Жукова, ул.Солнечная, по ул.Сыркаеш, ул.Ленина на сумму 149 985,56 тыс.руб.

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» целевой программы «Современный облик сельских территорий» выполнены работы по газификации с.Аклуши, с.Краснояр-2 и с.Куземьярово, продолжается строительство объекта "Крытый каток с искусственным льдом в с.Барда Бардымского муниципального округа Пермского края" и «Универсального центра общественных коммуникаций в с. Краснояр - I, ул. Ленина, 69а» на сумму 405 543,8 тыс.руб.

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» ВП «Благоустройство сельских территорий» завершены работы по ремонту наружных стен здания администрации Шермейского территориального отдела, а также здания Елпачихинского детского сада № 2, ул. М.Джалиля, 10 на сумму 4 784,3 тыс.руб..

В рамках программы «Комфортная городская среда» выполнены работы по благоустройству общественных территорий: Набережной пруда на реке Казьмакты (2 этап) в с.Барда. А также выполнены работы по благоустройству дворовых территорий: по ул. Ленина, д. 29 и ул.Фрунзе, 5 в с. Барда на сумму 13 256,6 тыс.руб..

В рамках программы инициативного бюджетирования оформлены внешний вид зданий, включая архитектурную подсветку на объектах: главного корпуса МАДОУ «Бардымский детский сад» в с.Барда и структурного подразделения МАОУ «Тюндюковская СОШ» «Тюндюковский детский сад на сумму 8 494,6 тыс.руб.

На территории округа активно реализуются проекты с использованием средств самообложения граждан. Это 20 мероприятий на сумму 77 184,06 тыс.руб.. (ремонт водопроводных сетей, устройство мест массового отдыха, ремонт зданий концертных площадок и благоустройство прилегающей территории, устройство памятника погибшим землякам во время ВОВ, устройство спортивной площадки, устройство детской игровой площадки, устройство спортивных площадок, устройство тротуаров) на сумму 77 184,06 тыс.руб..

Ведется контроль по содержанию газопроводов и котельных, общей протяженностью 142 км на сумму 5 757,9 тыс.руб..

На сегодняшний день построено 8866 вводов к жилым домам, что составляет 71% от общего количества домохозяйств (всего на 01.01.2023-12410), из них газифицировано 6859 домов. На 01.12.2023 процент газификации округа составляет 48%.

Провели разработку проектно – сметной документации очистных сооружений в с. Барда, по проектированию волоконно-оптической линии связи в с.Барда, проектированию межшкольного стадиона в с.Барда, по проектированию Универсального центра общественных коммуникаций в с.Барда на сумму 7 618,9 тыс.руб..

Согласно [приказа Государственной ветеринарной инспекции Пермского края в Бардымском муниципальном округе проводится отлов собак без владельцев, их учет, карантинирование, стерилизация, возврат и содержани](https://docs.cntd.ru/document/570950678)е на сумму 494,300 т.р..

Администрацией Бардымского муниципального округа была организована работа с населением и руководителями предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности по содержанию здания и прилегающих территорий, ремонту и обновлению фасадов. Собственникам домовладений вручены памятки о своевременном проведении санитарной очистки земельных участков и прилегающих к нему территорий, а также памятки о соблюдении пожарной безопасности.

В случае несвоевременного реагирования были выданы уведомления. В социальных сетях и СМИ были размещены статьи о проведенных субботниках с призывами.